# @Codebase Hãy đóng vai trò là một Chuyên gia kiến trúc phần mềm cao cấp, hãy kiểm tra toàn bộ,Tóm tắt luồng đi của dữ liệu,Chỉ ra những file hoặc hàm nào đang quá dài, xử lý rối rắm, hoặc viết sai kiến trúc,Tìm các file, các hàm, hoặc các đoạn code cũ không còn được gọi ở đâu nữa (Dead code) để tôi có thể xóa bỏ.Tìm xem hệ thống đang "Thiếu chỗ nào" để làm ERP chuẩn

# chuyển sang chế độ Agent để lập kế hoạch tái cấu trúc chi tiết, bao gồm đề xuất phân chia ranh giới module và thứ tự thực hiện tách code.

# Kế hoạch tái cấu trúc ERPACC (ERPmini / ERP-VIET)

Dựa trên khảo sát codebase (~54 file Python trong app/, monolith Flask + SQLAlchemy), dưới đây là kế hoạch tái cấu trúc chi tiết với ranh giới module và thứ tự thực hiện.

## 1. Hiện trạng và vấn đề cốt lõi

### Cấu trúc hiện tại

app/

├── routes/      (26 blueprint — HTTP + orchestration nghiệp vụ)

├── services/    (15 module — logic rải rác, chưa đủ domain)

├── models/      (4 file active + 1 orphan)

├── templates/   (104 file Jinja2)

├── constants/, middleware/, filters.py

└── __init__.py  (856 dòng — factory + migration + seed menu)

### Pain points ưu tiên cao

| Mức | Vấn đề | File liên quan |
| --- | --- | --- |
| P0 | Orchestration nghiệp vụ nằm trong route | stock_in.py (~580 dòng), stock_out.py (~674 dòng) |
| P0 | God file export | export_service.py (~1.041 dòng) |
| P0 | Migration DDL chạy mỗi lần boot | __init__.py (_ensure_* × 6+) |
| P1 | God file settings | settings.py (~872 dòng) |
| P1 | Module chết / trùng lặp | models_settings.py, routes_settings.py, system.py, app/api/, shop_api.py |
| P1 | Entry point không nhất quán | run.py (ERP+Shop) vs wsgi.py (ERP only) |
| P2 | reports_service.py không được dùng | Logic duplicate trong reports.py |
| P2 | Auth phân mảnh | system.User, master.ERPUser, WebCustomer |

### Chuỗi nghiệp vụ trọng yếu (cần tách trước)

StockIn/StockOut ConfirmInventoryServiceaccounting_helper.create_entryDebt recordVatRecord

Hiện tại bước A→E nằm trực tiếp trong confirm() / cancel() của route — đây là điểm coupling cao nhất.

## 2. Kiến trúc mục tiêu

### Nguyên tắc thiết kế

- Domain-first, không microservice — vẫn monolith Flask, nhưng có ranh giới package rõ ràng.

- Routes mỏng — chỉ HTTP, validation form, render template; gọi domain service.

- Một chiều phụ thuộc — routes → domains → shared → core.

- Không đổi schema DB trong giai đoạn 1–3 (tránh rủi ro production).

- Strangler pattern — tách dần, giữ blueprint URL cũ, không big-bang rewrite.

### Cấu trúc thư mục đề xuất

app/

├── core/                          # Hạ tầng Flask

│   ├── __init__.py                # create_app() — chỉ factory, không DDL

│   ├── database.py

│   ├── extensions.py              # cache, csrf, babel

│   ├── filters.py

│   └── bootstrap/                 # menu seed, startup tasks

│       ├── menus.py

│       └── migrations/            # Flask-Migrate / Alembic

│

├── shared/                        # Cross-cutting, không nghiệp vụ

│   ├── authz/                     # authz_service, decorators

│   ├── export/                    # ExcelExporter, PdfExporter, ExcelImporter

│   ├── print/                     # print_service

│   ├── formatting/                # format_currency, so_thanh_chu

│   └── constants/                 # statuses.py

│

├── domains/

│   ├── platform/                  # Auth, user, menu, notification, backup

│   │   ├── models.py              # system.User, Menu, SystemConfig...

│   │   ├── routes/

│   │   │   ├── auth.py

│   │   │   ├── settings.py        # tách nhỏ thành users, menus, backup

│   │   │   └── company.py

│   │   └── services/

│   │       ├── security_service.py

│   │       └── company_service.py

│   │

│   ├── master/                    # Danh mục

│   │   ├── models.py              # Product, Supplier, Customer, Warehouse...

│   │   ├── routes/

│   │   │   ├── products.py

│   │   │   ├── suppliers.py

│   │   │   ├── customers.py

│   │   │   ├── warehouses.py

│   │   │   ├── categories.py

│   │   │   └── units.py

│   │   └── services/

│   │       └── product_code_service.py

│   │

│   ├── inventory/                 # Kho & giao dịch kho

│   │   ├── models.py              # StockIn/Out, Inventory, OpeningStock

│   │   ├── routes/

│   │   │   ├── stock_in.py

│   │   │   ├── stock_out.py

│   │   │   ├── inventory.py

│   │   │   └── opening_stock.py

│   │   └── services/

│   │       ├── inventory_service.py

│   │       ├── stock_document_service.py   # ★ MỚI — confirm/cancel pipeline

│   │       └── unit_display.py

│   │

│   ├── accounting/                # Kế toán

│   │   ├── models.py              # JournalEntry, AccountChart

│   │   ├── routes/

│   │   │   └── accounting.py

│   │   └── services/

│   │       ├── accounting_helper.py

│   │       ├── account_mapping_service.py

│   │       ├── tt99_service.py

│   │       └── tt99_mapper.py

│   │

│   ├── finance/                   # Công nợ & VAT (tách khỏi accounting)

│   │   ├── models.py              # Debt, DebtPayment, VatRecord

│   │   ├── routes/

│   │   │   ├── debt.py

│   │   │   └── vat.py

│   │   └── services/

│   │       ├── debt_service.py            # ★ MỚI

│   │       └── vat_service.py             # ★ MỚI

│   │

│   ├── sales/                     # Bán hàng

│   │   ├── models.py              # Quotation

│   │   ├── routes/

│   │   │   ├── quotations.py

│   │   │   └── dashboard.py             # KPI doanh thu

│   │   └── services/

│   │       └── quotation_service.py       # ★ MỚI (tùy chọn)

│   │

│   ├── ecommerce/                 # TMĐT + Shop

│   │   ├── models.py              # WebCustomer, OnlineOrder, ProductListing...

│   │   ├── routes/

│   │   │   ├── ecommerce.py       # Admin TMĐT

│   │   │   ├── shop.py            # Customer-facing

│   │   │   └── shop_api.py        # Gộp API shop

│   │   ├── services/

│   │   │   └── ecommerce_sync_service.py

│   │   └── shop_app.py

│   │

│   └── reporting/                 # Báo cáo tổng hợp

│       ├── routes/

│       │   └── reports.py

│       └── services/

│           └── reports_service.py

│

├── api/                           # REST API ERP (gộp routes/api.py)

│   └── v1/

│       └── ...

│

└── templates/                     # Giữ cấu trúc hiện tại, alias theo domain

├── inventory/

├── accounting/

└── ...

## 3. Ranh giới module chi tiết

### 3.1 Ma trận phụ thuộc cho phép

| Module | Được import từ | Không được import |
| --- | --- | --- |
| core | stdlib, Flask, SQLAlchemy | domains/*, shared/* |
| shared | core | domains/* |
| master | core, shared | inventory, accounting, finance |
| inventory | core, shared, master.models | ecommerce.routes |
| accounting | core, shared, master.models | inventory.routes |
| finance | core, shared, master.models, accounting.services | inventory.routes |
| sales | core, shared, master, inventory.services | — |
| ecommerce | core, shared, master, inventory.services | accounting.routes |
| reporting | Tất cả domains/*/models, domains/*/services | Không ghi DB trực tiếp |
| platform | core, shared | Nghiệp vụ domain khác |

### 3.2 Public API của từng domain

Mỗi domain export qua domains/<name>/__init__.py:

# domains/inventory/__init__.py

from .services.stock_document_service import StockDocumentService

from .services.inventory_service import InventoryService

from .routes import register_blueprints

__all__ = ['StockDocumentService', 'InventoryService', 'register_blueprints']

Route chỉ gọi public API — không import model cross-domain trực tiếp (trừ reporting).

### 3.3 Phân chia StockDocumentService (module then chốt)

Đây là service mới, trích từ stock_in.confirm() / stock_out.confirm():

# domains/inventory/services/stock_document_service.py

class StockDocumentService:

"""Orchestrator cho confirm/cancel phiếu nhập/xuất."""

@staticmethod

def confirm_stock_in(doc_id: int, user_id: int) -> ConfirmResult:

# 1. Validate trạng thái draft

# 2. InventoryService.update_on_stock_in()

# 3. AccountingService.post_stock_in_journal()  → gọi accounting_helper

# 4. DebtService.create_supplier_debt()           → gọi finance

# 5. VatService.record_input_vat()                → gọi finance

# 6. Commit + return result

@staticmethod

def cancel_stock_in(doc_id: int, user_id: int) -> CancelResult:

# Reverse theo thứ tự ngược

@staticmethod

def confirm_stock_out(...)  # tương tự

@staticmethod

def cancel_stock_out(...)

Route sau refactor (~30 dòng mỗi action):

@stock_in_bp.route('/<int:id>/confirm', methods=['POST'])

@require_permission('stock_in', 'confirm')

def confirm(id):

result = StockDocumentService.confirm_stock_in(id, current_user.id)

if result.ok:

flash('Đã xác nhận phiếu nhập', 'success')

else:

flash(result.error, 'danger')

return redirect(url_for('stock_in.detail', id=id))

### 3.4 Phân chia export_service.py

| File mới | Nội dung trích |
| --- | --- |
| shared/export/excel_exporter.py | ExcelExporter, _auto_fit_columns |
| shared/export/pdf_exporter.py | PdfExporter |
| shared/export/excel_importer.py | ExcelImporter |
| shared/formatting/currency.py | format_currency, format_number, so_thanh_chu |
| shared/formatting/company_info.py | get_company_info() → chuyển sang platform/services/company_service.py |

### 3.5 Phân chia settings.py

| Blueprint mới | Chức năng | Ước tính dòng |
| --- | --- | --- |
| settings_users.py | CRUD user, phân quyền | ~200 |
| settings_menus.py | Menu, role, override | ~150 |
| settings_system.py | SystemConfig, unit conversion | ~150 |
| settings_backup.py | Backup/restore DB | ~200 |
| settings_notifications.py | Thông báo | ~100 |

Giữ settings_bp làm parent hoặc redirect URL cũ.

### 3.6 Gộp / xóa module chết

| File | Hành động |
| --- | --- |
| app/models/models_settings.py | Xóa (orphan duplicate) |
| app/routes/routes_settings.py | Xóa |
| app/routes/system.py | Xóa hoặc merge vào platform/routes/settings_menus.py |
| app/api/__init__.py | Merge vào app/api/v1/ hoặc xóa nếu trùng routes/api.py |
| app/routes/shop_api.py | Register blueprint hoặc merge vào ecommerce/routes/shop_api.py |
| master.ERPUser | Audit usage trong auth.py → merge về system.User hoặc deprecate |

## 4. Thứ tự thực hiện (6 phase)

### Phase 0 — Chuẩn bị (1–2 ngày, rủi ro thấp)

Mục tiêu: Dọn nền, không đổi behavior.

| # | Task | Output |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | Thêm dist/, build/, venv/ vào .gitignore nếu chưa có | Repo sạch |
| 0.2 | Xóa/ignore module orphan (models_settings.py, routes_settings.py, system.py) sau khi verify không import | −3 file |
| 0.3 | Tạo cấu trúc thư mục app/core/, app/shared/, app/domains/ (rỗng + __init__.py) | Skeleton |
| 0.4 | Viết docs/ARCHITECTURE.md ghi ranh giới module | Tài liệu |
| 0.5 | Thêm script smoke test thủ công (checklist login, tạo phiếu, confirm) | Baseline QA |

Tiêu chí hoàn thành: App chạy bình thường, không regression.

### Phase 1 — Tách core và shared (3–5 ngày)

Mục tiêu: Giảm __init__.py, tách export/formatting.

| # | Task | File nguồn → đích |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Tách create_app() logic khỏi DDL | __init__.py → core/__init__.py + core/bootstrap/ |
| 1.2 | Move cache, csrf, babel setup | → core/extensions.py |
| 1.3 | Tách export_service.py | → shared/export/*, shared/formatting/* |
| 1.4 | Move authz_service, print_service | → shared/authz/, shared/print/ |
| 1.5 | Move constants/statuses.py | → shared/constants/ |
| 1.6 | Cập nhật import paths (grep + replace có kiểm soát) | Toàn bộ routes/services |

Backward compat: Re-export từ path cũ trong 1 sprint:

# app/services/export_service.py  (deprecated shim)

from app.shared.export.excel_exporter import ExcelExporter

from app.shared.export.pdf_exporter import PdfExporter

# ...

Tiêu chí: export_service.py < 50 dòng (shim only), __init__.py < 200 dòng.

### Phase 2 — Tách domain inventory + StockDocumentService (5–7 ngày) ★ ROI cao nhất

Mục tiêu: Giải phóng god routes stock_in.py, stock_out.py.

| # | Task | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Move models | transaction.py (StockIn/Out, Inventory, OpeningStock) → domains/inventory/models.py |
| 2.2 | Move services hiện có | inventory_service.py, unit_display.py |
| 2.3 | Tạo StockDocumentService | Trích logic từ confirm()/cancel() của stock_in + stock_out |
| 2.4 | Tạo DebtService.create_from_stock_in/out() | Trích phần tạo công nợ (hiện inline trong route) |
| 2.5 | Tạo VatService.record_from_stock_in/out() | Trích phần VAT |
| 2.6 | Refactor routes | stock_in.py, stock_out.py chỉ còn HTTP layer |
| 2.7 | Move routes còn lại | inventory.py, opening_stock.py |
| 2.8 | Test end-to-end | Confirm nhập → kiểm tra tồn kho, bút toán, công nợ, VAT |

Thứ tự bên trong phase 2:

2.3 StockDocumentService (stock_in trước)

→ 2.4 DebtService

→ 2.5 VatService

→ 2.3b mở rộng cho stock_out

→ 2.6 refactor routes

Tiêu chí: stock_in.confirm() và stock_out.confirm() mỗi hàm < 15 dòng.

### Phase 3 — Tách accounting + finance (3–4 ngày)

| # | Task |
| --- | --- |
| 3.1 | Move JournalEntry, AccountChart → domains/accounting/models.py |
| 3.2 | Move accounting_helper, account_mapping_service, tt99_* |
| 3.3 | Move Debt, VatRecord → domains/finance/models.py |
| 3.4 | Refactor accounting_helper thành AccountingService với interface rõ (post_journal, reverse_journal) |
| 3.5 | Move routes accounting.py, debt.py, vat.py |
| 3.6 | StockDocumentService gọi qua interface, không import route |

Lưu ý: finance phụ thuộc accounting.services (tạo bút toán khi thanh toán công nợ) — cho phép theo ma trận trên.

### Phase 4 — Tách master, platform, sales (4–5 ngày)

| # | Domain | Task |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | master | Move 6 route CRUD + master.py models + product_code_service |
| 4.2 | platform | Tách settings.py → 4–5 blueprint nhỏ; move auth.py, company.py |
| 4.3 | platform | Gộp system.User / ERPUser (nếu audit xong) |
| 4.4 | sales | Move quotations.py, dashboard.py |
| 4.5 | reporting | Kích hoạt reports_service.py, refactor reports.py dùng service |

### Phase 5 — Tách ecommerce + thống nhất entry point (3–4 ngày)

| # | Task |
| --- | --- |
| 5.1 | Move ecommerce.py models/routes/services vào domains/ecommerce/ |
| 5.2 | Gộp shop.py + shop_api.py, register blueprint đúng cách |
| 5.3 | shop_app.py import từ domains/ecommerce |
| 5.4 | Thống nhất prod entry: wsgi.py mount Shop qua DispatcherMiddleware (giống dev) hoặc tách deploy riêng — quyết định kiến trúc |
| 5.5 | Move middleware/shop_auth.py → domains/ecommerce/middleware/ |

### Phase 6 — Migration framework + dọn dẹp (3–5 ngày)

| # | Task |
| --- | --- |
| 6.1 | Cài Flask-Migrate, tạo migration baseline từ schema hiện tại |
| 6.2 | Chuyển tất cả _ensure_*() DDL trong __init__.py → Alembic revisions |
| 6.3 | Xóa deprecated shims (app/services/export_service.py cũ...) |
| 6.4 | Cập nhật README.md, Read.md với sơ đồ module mới |
| 6.5 | (Tùy chọn) Thêm lint rule import boundary (custom script hoặc import-linter) |

## 5. Timeline tổng hợp

⚠️Mermaid Syntax Error

Tổng ước tính: 4–6 tuần (1 dev), có thể song song Phase 4.1 (master) với Phase 3 nếu 2 dev.

## 6. Quy tắc khi tách code (checklist mỗi PR)

- Không đổi URL blueprint (backward compatible)

- Không đổi tên bảng DB / cột

- Mỗi PR ≤ 500 dòng diff, 1 domain hoặc 1 service

- Giữ deprecated shim ít nhất 1 sprint

- Smoke test: login → tạo phiếu nhập → confirm → kiểm tra 4 bảng (inventory, journal, debt, vat)

- Ghi rõ trong PR: module nguồn → module đích

## 7. Rủi ro và giảm thiểu

| Rủi ro | Mức | Giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Regression confirm/cancel | Cao | Phase 2 làm stock_in trước, test kỹ trước khi stock_out |
| Circular import models | Trung bình | Giữ lazy import trong relationship; dùng string reference SQLAlchemy |
| PyInstaller build break | Trung bình | Test build_exe.py sau Phase 1 và Phase 2 |
| Prod schema drift | Cao | Phase 6 — không xóa _ensure_* cho đến khi migration baseline verified trên prod copy |
| Template path break | Thấp | Không move templates trong phase 1–3; chỉ đổi khi ổn định |

## 8. Quick wins có thể làm ngay (trước Phase 1)

- Xóa 3 file orphan sau khi verify không import.

- Register hoặc xóa shop_api_bp.

- Thêm .gitignore cho dist/, build/.

- Tạo docs/ARCHITECTURE.md từ tài liệu này.

- Viết StockDocumentService skeleton (chưa wire) để team review interface trước.

## 9. Kết luận

Ưu tiên tuyệt đối là Phase 2 — StockDocumentService, vì:

- Giảm coupling từ 12 imports xuống ~3 trong stock_out.py

- Tách được pipeline nghiệp vụ cốt lõi (tồn kho → kế toán → công nợ → VAT)

- Là nền cho POS (đã có spec trong ERP-WEB-POS Development.html) và đồng bộ TMĐT

Cấu trúc 8 domain (platform, master, inventory, accounting, finance, sales, ecommerce, reporting) + 2 lớp hạ tầng (core, shared) giữ monolith đơn giản nhưng có ranh giới rõ — phù hợp quy mô hiện tại (~70 file Python) và lộ trình mở rộng POS/TMĐT.